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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018г.   Черкасское Поречное   №29

Об утверждении отчета о реализации Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», постановлением Администрации Пореченского сельсовета от 30.10.2014 №166 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пореченского сельсовета Суджанского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» Администрация Пореченского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» - подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации Айрапетян Т.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Пореченский сельсовет» Суджанского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Пореченского сельсовета

Суджанского района                                                                     Е.И.Жаданова
Приложение

к постановлению Администрации 

Пореченского сельсовета
Суджанского района
 от 27.03.2018 №29
ОТЧЕТ

о финансировании и освоении Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» - Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения»
за 2017 год
тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пореченского сельсовета об утверждении программы
	Уточненный план ассигнований
на 1 января 2018 года
	Исполнено (кассовые расходы)
на 1 января 2018 года
	Объемы неосвоен
ных средств и причины их неосво
ения (по источни
кам

финанси-рования)

	
	
	всего
	феде
раль
ный бюд
жет
<*>
	областной бюд
жет
	районный бюд
жет
	мест
ный бюд
жет
	всего
	федеральный
бюджет
<*>
	областной
бюд
жет
	район ный бюд
жет
	местный бюджет
	всего
	федеральный
бюджет
<*>
	областной бюд
жет
	районный бюд
жет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Всего по    
Программе
	80,0
	-
	-
	-
	80,0
	206,6
	-
	-
	
	206,6
	189,5
	-
	-
	-
	189,5
	-

	2
	Всего по    
подпрограмме
	80,0
	-
	-
	-
	80,0
	206,6
	-
	-
	
	206,6
	189,5
	-
	-
	-
	189,5
	-

	1.
	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (поселения памятников истории и культуры), находящихся в собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Обеспечение освещения улиц в населенных пунктах в муниципальном образовании «Пореченский сельсовет» Суджанского района Курской области
	80,0
	-
	-
	-
	80,0
	111,0
	-
	-
	-
	111,0
	102,9
	-
	-
	-
	102,9
	-

	5.
	Благоустройство территории
	-
	-
	-
	-
	-
	95,6
	-
	--
	-
	95,6
	86,6
	-
	-
	-
	86,6
	-


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании и освоении Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» - Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» за 2017 год
1.Общие положения:


Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» - Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» утверждена постановлением Администрации Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области от 2916.12.2013г. №162.
Общий  объем финансирования  программы в 2017 г. составил 206,6 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета 206,6 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 92%.

2. Исполнение программных мероприятий:


Реализация Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» - Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в 2017 г. осуществлялась по следующим направлениям:

          1. Обеспечение освещения улиц в населенных пунктах в муниципальном образовании «Пореченский сельсовет» Суджанского района Курской области 

Плановые показатели составили: 

всего 111,0 тыс.руб., 

из них 111,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Кассовый расход в целом составил: 102,9 тыс.руб.

Исполнение  составило 93 %.

          2. Благоустройство территории в муниципальном образовании «Пореченский сельсовет» Суджанского района Курской области 

Плановые показатели составили: 

всего 95,6 тыс.руб., 

из них 95,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Кассовый расход в целом составил: 86,6 тыс.руб.

Исполнение  составило 91 %.

Начальник отдела администрации                                     Т.А.Айрапетян

